

PROYECTO RIBERA Y CÍA

Iván Carreira Geada

DAW – 2018

**Centro educativo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 15005397 | I.E.S. Fernando Wirtz Suárez | A Coruña | 2018 - 2019 |

**Ciclo formativo**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código da familia profesional** | **Familia profesional** | **Código do ciclo formativo** | **Ciclo formativo** | **Grao** | **Réxime** |
| FP16 | Informática e comunicacións | CSIFC02 | Desenvolvemento de aplicacións web | Superior | Adultos |

**Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (\*)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Código**  **MP/UF** | **Nome** |
| MP0373 | Proxecto |

**Profesorado responsable**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tutor** | Corbelle Mejuto Manuel |

**Alumno**

|  |  |
| --- | --- |
| **Alumno** | Carreira Geada Iván |

**Datos do Proxecto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Título** | Ribera y Cía |

**Control de Versiones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Observaciones** |
| **1.1** | **12/12/18** | [**https://github.com/IvanCarGed/proyecto.git**](https://github.com/IvanCarGed/proyecto.git) |

**Índice:**

[1. Objetivo](#_Toc338247036) 4

[2. Descripción abreviada](#_Toc338247037) 4

[3. Alcance](#_Toc338247038) 4

[4. Planificación](#_Toc338247039) 4

[5. Medios a utilizar](#_Toc338247040) 5

[6. Presupuesto](#_Toc338247041) 5

# Objetivo

El objetivo de este proyecto es el de realizar una aplicación web de una vinoteca/restaurante, que permita reservar mesa en el local.

# Descripción abreviada

La aplicación mostrará la carta del restaurante tanto de comida como de vinos, con enlaces a las bodegas productoras.

Permitirá también, mediante un formulario, hacer una reserva en el local, pudiendo elegir la fecha y hora de la reserva sólo durante el horario de apertura.

Tendrá una zona dedicada a las redes sociales que mostrará las publicaciones en las distintas redes y un apartado de contacto con un mapa de localización, horario de apertura, teléfono y links a las redes sociales de la vinoteca.

# Alcance

Se pretende presentar la aplicación completamente terminada y con todas sus funcionalidades listas.

# Planificación

En una primera reunión con el cliente se concretarán el estilo de la página (scroll o multipágina), así como los colores corporativos de la misma y otros detalles a tener en cuenta.

Después de la reunión se procederá a la configuración del entorno de trabajo. Se ha decidido hacerlo en wordpress con lo que empezaremos instalándolo en un servidor local para un primer despliegue. Elegimos un tema que se adapte a los requisitos del proyecto y procedemos a configurar la página.

Una vez terminado este proceso se concreta otra reunión con el cliente para presentarle el primer proyecto. En este punto indicará los textos que debe de llevar la página y otros posibles cambios en la página.

Implementaremos los cambios propuestos en la reunión e introduciremos los textos legales de la página, finalmente subiremos la aplicación a un servidor gratuito a la espera de que el cliente nos proporcione los datos de acceso al hosting definitivo.

Durante todo el proceso iremos comprobando el correcto funcionamiento de cada apartado, solucionando los posibles conflictos que surjan. Como por ejemplo el correcto funcionamiento de las reservas a través del correo electrónico o la posible ruptura de los enlaces tras la migración de la aplicación de local al servidor.

Nos mantenemos a la espera de una reunión final con el cliente para que nos proporcione los datos de acceso al hosting privado y datos fiscales necesarios para los textos legales de la aplicación.

# Medios a utilizar

Para desarrollar la aplicación emplearemos los siguientes medios:

* Nuestro equipo informático personal habitual.
* Xampp correctamente configurado para trabajar en el servidor local
* Wordpress, plugins y tema necesarios para desarrollar la página
* Una cuenta de correo electrónico con la que testear la reserva de mesa
* Hosting gratuito para el despliegue de la aplicación
* Imágenes y demás recursos facilitados por el cliente

En cuanto a los recursos humanos que utilizaremos será única y exclusivamente nuestro tiempo y experiencia adquirida para desarrollar la aplicación.

# Presupuesto

Para el cálculo del presupuesto hemos estimado que no ha sido necesaria la compra de ningún componente, tema de Wordpress, plugin, o imagen. De esta forma el único concepto que figura en el presupuesto es el tiempo de trabajo invertido.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Precio | Cantidad | IVA | Subtotal |
|  |  |  |  |  |
| Hora de trabajo | 5 | 60 | 21% | 363 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Total** | **363 €** |